## Slide 1
주제 : 캐릭터 애니메이션 파쿠르 시스템 1주차
발표자 : 김정환

## Slide 2
목표 :
진행 계획 (주차별)
  미니엔진 기반 준비
  애니메이션 시스템
  파쿠르 애니메이션 적용
  파쿠르 시스템 프로토타입
  미흡 사항 보완 및 디테일 보정
  복잡한 지형 내 파쿠르 시스템
  -
  -

## Slide 3
이번 주 작업 내역
미니엔진 기반 구성
3D 파일 파싱 (FBX SDK 활용)
  Assimp 활용하여 FBX에 한정되지 않도록 수정 진행 중
모델링 렌더링
애니메이션 로드 및 재생
다중 애니메이션 구성

## Slide 4
진행 계획 (주차별 목표)
 | 작업 목표 | 작업 세부 내용
1 | 미니엔진 구조 파악 및 기반 클래스 구성 | 미니엔진 파악, 게임 기반 클래스 작성, fbx 파일 파싱, 렌더링, 애니메이션 재생
2 | 애니메이션 시스템, 물리엔진 적용, 입력 바인딩 | 캐릭터 애니메이션 블렌드, 애니메이션 상태머신, 물리엔진(PhysX) 적용, 캐릭터 입력 바인딩, 캐릭터 로코모션 적용
3 | 씬 배치, 캐릭터 파쿠르 애니메이션 적용 | 씬 데이터 직렬화 (장애물 배치 정보), 장애물 높이 인식, 인식한 장애물에 대한 파쿠르 애니메이션 선택 및 출력
4 | 파쿠르 프로토타입 | 높이에 따른 장애물 파쿠르 처리, 평지-벽면 간 애니메이션 상태 전환 (벽면을 올라 평지에 도달, 벽면에서 내려와 평지에 도달 등)
5 | 파쿠르 시스템 보완 | 애니메이션 IK 적용, 파쿠르 시 캐릭터 손 위치 IK를 통해 보정
6 | 복잡한 지형 애니메이션 처리 1 | 벽면 중간에 지붕, 경사로, 철봉 나열된 환경 파쿠르 애니메이션 처리
7 | 복잡한 지형 애니메이션 처리 2 | 직각으로 만나는 벽면 간 이동 처리, 벽면에 뻗어 나온 줄 또는 기둥 환경 파쿠르 애니메이션 처리
8 | 마무리 및 보완 | 미흡사항 보완
Notes: 목표 영상 :
어쌔신크리드 파쿠르 액션
  https://www.youtube.com/shorts/DgF8jxONRSM
  https://www.youtube.com/shorts/bMgaW5dvLzk
  https://www.youtube.com/watch?v=1vhC870Phb0
  https://www.youtube.com/shorts/AZEMIHgBK1E
툼레이더
  https://www.youtube.com/watch?v=reqY7n8hdSg
  https://www.youtube.com/shorts/PLTIvSb6AxM