## Slide 1
주제 : 캐릭터 애니메이션 파쿠르 시스템 1주차
발표자 : 김정환

## Slide 2
이번 주 작업 내역
미니엔진 구성 파악
  https://github.com/microsoft/DirectX-Graphics-Samples
Core
IGameApp
ModelViewer
구현
GameApp 구현 예시 프로젝트
DirectX12 및 엔진 구현 정적 라이브러리
Model
모델 렌더링 구현 예시
정적 라이브러리
엔진 게임루프 구현 인터페이스
DirectX12 이용
모델 렌더링
모델 렌더링
ModelConverter
사전, 3d 파일 파싱 및 최적화 프로젝트
.obj, .gltf 확장자 변환 예시
.obj, .gltf 파일 변환

## Slide 3
이번 주 작업 내역
엔진 기반 클래스 작성
IGameApp
Character Animation
구현
연구과제 프로젝트
SceneManager
Scene
Object
Actor
Component
GUIManager
ImGui 라이브러리 활용 UI 업데이트, 렌더링
업데이트, 렌더링
객체 기반 클래스
인스턴스 관리 업데이트, 렌더링
게임 루프에서 업데이트 및 렌더링
상속
씬에 배치될 수 있는 객체
컴포넌트로 기능 확장
액터의 기능 확장 클래스
의존

## Slide 4
이번 주 작업 내역
fbx 파일 파싱
  Assimp 활용하여 FBX에 한정되지 않도록 수정 진행 중
fbx 객체 렌더링
애니메이션 로드 및 재생
애니메이션 블렌드 (진행 중)
  자체 메쉬, 스켈레톤 데이터 기반 작업
ModelData
Renderer
MeshComponent
Component
SkinnedMesh Component
Animation
상속
상속
MeshComponent 구현 예정

## Slide 5
진행 계획 (주차별 목표)
 | 작업 목표 | 작업 세부 내용
1 | 미니엔진 구조 파악 및 기반 클래스 구성 | 미니엔진 파악, 게임 기반 클래스 작성, fbx 파일 파싱, 씬 렌더링, 애니메이션 재생
2 | 애니메이션 시스템, 물리엔진 적용, 입력 바인딩 | 캐릭터 애니메이션 블렌드, 애니메이션 상태머신, 물리엔진(PhysX) 적용, 캐릭터 입력 바인딩, 캐릭터 로코모션 적용
3 | 씬 배치, 캐릭터 파쿠르 애니메이션 적용 | 씬 데이터 직렬화 (장애물 배치 정보), 장애물 높이 인식, 인식한 장애물에 대한 파쿠르 애니메이션 선택 및 출력
4 | 파쿠르 프로토타입 | 높이에 따른 장애물 파쿠르 처리, 평지-벽면 간 애니메이션 상태 전환 (벽면을 올라 평지에 도달, 벽면에서 내려와 평지에 도달 등)
5 | 파쿠르 시스템 보완 | 애니메이션 IK 적용, 파쿠르 시 캐릭터 손 위치 IK를 통해 보정
6 | 복잡한 지형 애니메이션 처리 | 벽면 중간에 지붕, 경사로, 철봉 나열된 환경 파쿠르 애니메이션 처리
7 | 복잡한 지형 애니메이션 처리 | 직각으로 만나는 벽면 간 이동 처리, 벽면에 뻗어 나온 줄 또는 기둥 환경 파쿠르 애니메이션 처리
8 | 마무리 및 보완 | 테스트 및 미흡사항 보완
Notes: 목표 영상 :
어쌔신크리드 파쿠르 액션
  https://www.youtube.com/shorts/DgF8jxONRSM
  https://www.youtube.com/shorts/bMgaW5dvLzk
  https://www.youtube.com/watch?v=1vhC870Phb0
  https://www.youtube.com/shorts/AZEMIHgBK1E
툼레이더
  https://www.youtube.com/watch?v=reqY7n8hdSg
  https://www.youtube.com/shorts/PLTIvSb6AxM