## Slide 1
주제 : 캐릭터 애니메이션 파쿠르 시스템 7주차
발표자 : 김정환

## Slide 2
이번 주 작업 내역
주요 작업
펄어비스 2026 여름 인턴십
지형 인식 노드 정리 : 노드 데코레이터 추가, 노드 범용화 작업
지형 유형 추가 : Pole 타입
액션 추가 : 절벽 인식, 특수 장애물 착지 시 전환, 가속도에 따른 액션

## Slide 3
이번 주 작업 내역
지형 인식 노드 정리
펄어비스 2026 여름 인턴십
-
-
데코레이터 추가

## Slide 4
이번 주 작업 내역
지형 인식 노드 정리
펄어비스 2026 여름 인턴십
-
-
범용화 작업

## Slide 5
이번 주 작업 내역
지형 타입 추가
펄어비스 2026 여름 인턴십
일반적인 벽면을 탈 수도 있지만 돌출부를 인식하면 우선해서 처리
일반적인 이동보다 좀 더 멀리 이동 가능하도록 처리
장애물에 돌출부 유형 추가

## Slide 6
이번 주 작업 내역
액션 추가
펄어비스 2026 여름 인턴십
절벽 인식

## Slide 7
이번 주 작업 내역
액션 추가
펄어비스 2026 여름 인턴십
특수 장애물 착지 시 전환

## Slide 8
이번 주 작업 내역
액션 추가
펄어비스 2026 여름 인턴십
가속도에 따른 액션

## Slide 9
진행 계획 (주차별 목표)
 | 작업 목표 | 작업 세부 내용
1 | 미니엔진 구조 파악 및 기반 클래스 구성 | 미니엔진 파악, 게임 기반 클래스 작성, fbx 파일 파싱, 렌더링, 애니메이션 재생
2 | 애니메이션 시스템, 물리엔진 적용, 입력 바인딩 | 캐릭터 애니메이션 블렌드, 애니메이션 상태머신, 물리엔진(PhysX) 적용, 캐릭터 입력 바인딩, 캐릭터 로코모션 적용, 루트 모션 적용
3 | 캐릭터 파쿠르 애니메이션 | 장애물 높이 인식, 인식한 장애물에 대한 파쿠르 애니메이션 선택 및 출력, 파쿠르 애니메이션 위치에 따른 보정
4 | 복잡한 지형 애니메이션 처리 | 벽면 중간에 지붕, 경사로, 철봉 나열된 환경 파쿠르 애니메이션 처리 직각으로 만나는 벽면 간 이동 처리, 벽면에 뻗어 나온 줄 또는 기둥 환경 파쿠르 애니메이션 처리
5 | 파쿠르 시스템 보완 | 미흡사항 보완, 애니메이션 IK 적용 (파쿠르 시 디테일한 보정), 데이터화 작업 (애니메이션, 지형 인식 트리)
6 | 파쿠르 시스템 보완 (폴리싱) | IK 적용 디테일 보정 작업, 지형 높이 및 깊이 인식 경계값 처리, 테스트 및 버그 수정, 데이터화 작업 (인식 결과 조건 처리)
7 | 복잡한 지형 유형 추가 | 추가적으로 복잡한 지형 추가, 지형 처리 데이터 추가, 코드 및 범용 노드 정리, 노드 조건 데코레이터 추가
8 | 마무리 및 보완 | 코드 정리, 미흡 작업 마무리
펄어비스 2026 여름 인턴십
Notes: 목표 영상 :
어쌔신크리드 파쿠르 액션
  https://www.youtube.com/shorts/DgF8jxONRSM
  https://www.youtube.com/shorts/bMgaW5dvLzk
  https://www.youtube.com/watch?v=1vhC870Phb0
  https://www.youtube.com/shorts/AZEMIHgBK1E
툼레이더
  https://www.youtube.com/watch?v=reqY7n8hdSg
  https://www.youtube.com/shorts/PLTIvSb6AxM